# Gruppemøde

Dato: 21-03-2022

Fremmødt: Alle

Opfølgning på aktionspunkter:

* Database gruppen har valgt Microsoft SQL OK
* Kommunikation mellem frontend/backend og backend/database, skal fodeles mellem de ansvarlige for backend og database for at aflaste frontend
* Backend framework er ikke blevet besluttet endnu
* Flowchart er blevet opdateret med save og exit

Fremtidige Opgaver:

* Der skal findes ud af kommunikation mellem combat og game state til frontend
* Kravspec skal opdateres i forhold til save og exit
* C3 modeller skal arbejdes lidt videre på
* Påbegynde implementeringen i sprints (game egine og frontend er så småt begyndt)
* Spm til jenny: forklare ”terning kast” i combat, skal det være en del af kravspec og hvordan skal det testes